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	BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS AdministraCIJOS

DIREKTORIUS

	


ĮSAKYMAS
DĖL kvartalo, apimančio teritoriją tarp N. Silvanavičiaus, Prienų g. ir Kalupio upės, esančios Birštono sav., Birštono m., rengimo, FINANSAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2017 m.          d. Nr. AV-
  Birštonas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi, 30 straipsnio 4 dalimi, pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 11 punktu bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūra, patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13, atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 24 d. Evaldo Domarko prašymą:
1. O r g a n i z u o j u kvartalo, apimančio teritoriją tarp N. Silvanavičiaus, Prienų g. ir Kalupio upės (1 priedas), esančios Birštono sav., Birštono m., planavimo procesą ir detaliojo plano rengimą, planuojamos teritorijos plotas – apie 45 000 ha. Detaliojo plano rengimo tikslai – keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pagal poreikį sujungti ir atidalyti sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus, naudojimo tipą, detalizuoti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūroje, patvirtintoje Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“ nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiasias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (2 priedas).

2.1. N u r o d a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto detaliojo plano rengimą finansuoja Evaldas Domarkas.

2.2. P a v e d u:
2.3. Architektūros ir kraštotvarkos skyriui užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.4. Architektūros ir kraštotvarkos skyriui parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą (toliau – Sutarties projektas). Terminas Sutarčiai pasirašyti negali būti ilgesnis kaip 10 d. d. nuo šio įsakymo ir Sutarties projekto pateikimo planavimo iniciatoriui. Sutarties pasirašymo vieta ir laikas: Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 334 kab., įstaigos darbo valandomis;

3. Birštono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajam informatikos specialistui įsakymo projektą ir įsakymą paskelbti Birštono savivaldybės interneto tinklapyje (www.birstonas.lt).

4. Planavimo Iniciatoriui registruotais laiškais informuoti visų keičiamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus. Pasikeitus planuojamos teritorijos žemės sklypo savininkams, kreiptis dėl Sutarties šalių pakeitimo/papildymo arba informuoti naujus savininkus šiame punkte nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

	Administracijos direktorius
	                            Valentinas Vincas Revuckas


Agnė Baltė
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kvartalo, apimančio teritoriją tarp N. Silvanavičiaus, Prienų g. ir Kalupio upelio, esančio Birštono sav., Birštono m.,

 DETALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMA
	ETAPAS
	PROCEDŪROS
	PRELIMINARUS ATLIKIMO TERIMAS

	1.  Esamos būklės analizės stadija, tyrimai
	vertinamas planuojamos teritorijos užstatymas, inžineriniai tinklai, gatvės, želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai, nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės situacijos. Parengti teritorijos topografinį planą LKS-94 koordinačių sistemoje
	2017 m. IV ketvirtis`

	2. Koncepcijos nustatymo stadija
	koncepcija nerengiama
	`

	3. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)
	nerengiamas
	

	4. Urbanistinės idėjos rengimas
	nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas
	

	5. Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai
	keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pagal poreikį sujungti ir atidalyti sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus, naudojimo tipą, detalizuoti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūroje, patvirtintoje Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“ nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiasias žemės nauudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūrai (patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13)
	2018 m. I ketvirtis

	6. Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas
	neatliekamas
	2018 m. IV ketvirtis

	 5. Baigiamasis etapas
	teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas.
	

	
	teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Birštono savivaldybėje
	2019 m. I ketvirtis


