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SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA

PROGRAMOS APRAŠYMAS

	Biudžetiniai metai
	2024

	Asignavimų valdytojas 
	Savivaldybės administracijos direktorius 
BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnyba

	Programos kodas
	06

	Infrastruktūros plėtra ir modernizavimas yra neatsiejamas sėkmingo vystymosi ekonominis ir socialinis garantas. Birštono savivaldybės aplinka formuojama siekiant sukurti socialiniu, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, atitinkančią besikeičiančios savivaldybės bendruomenės ir individualius žmogaus poreikius.  
Šiai programai labai daug įtakos turi paramos programos ir išoriniais finansavimo šaltiniais remiamos sritys. Savivaldybės biudžeto lėšomis yra prižiūrima, palaikoma esama infrastruktūra, o paramos lėšomis vyksta esminiai pagerinimo darbai, nauja statyba, plėtra ir pan. Dėl šių priežasčių programos priemonės nuolat kinta. 
Įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros modernizavimo ir plėtros programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.
Programa tęstinė.

	Kodas
0601
	Programos tikslo pavadinimas

	
	Plėtoti savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą.

	060101 Uždavinys. Projektuoti, rekonstruoti ir remontuoti Birštono miesto gatves, automobilių stovėjimo aikšteles, vietinės reikšmės kelius, dviračių-pėsčiųjų takus.

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vertinimo rodikliai
	2024 m. tikslas

	1
	Infrastruktūros gerinimo rangos darbai:
	 
	 

	1.1
	Birštono miesto Tulpių g. (BM-21) rekonstrukcija
	Įrengtos kelio dangos atkarpos ilgis 
	0,37
km 

	1.2
	Birštono miesto Vaižganto g. (BM-019) rekonstrukcija
	Įrengtos kelio dangos atkarpos ilgis
	0,47 km

	1.3
	Birštono seniūnijos kelių remontas
	Suremontuotos kelio dangos plotas
	1500 m2

	1.4
	Miesto šaligatvių ir įvažiavimų remonto darbai
	Suremontuotos dangos plotas
	700 m2

	1.5
	J. Basanavičiaus aikštės remontas įrengiant fontaną
	Objektų skaičius
	1 

	1.6
	Laikinųjų gatvių Birštone, Šilagėlių take, Volungių g., Voveraičių take įrengimas
	Įrengtos kelio atkarpos ilgis
	300 m

	1.7
	Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelių kapitalinis remontas
	Suremontuotos kelio atkarpos ilgis
	 2000 m

	1.8
	Birštono miesto gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija
	Suremontuotos dangos atkarpos ilgis
	3300 m

	1.9
	Automobilių stovėjimo aikštelių plėtra 
	Įrengtų stovėjimo vietų skaičius
	10 

	1.10
	Nemajūnų ir Škėvonių autobusų stotelių įrengimas
	Įrengtų stotelių skaičius
	2

	2.
	Techninių projektų (TP) parengimas:
	Parengtų TP skaičius, VISO:
	7

	3.
	Kiti darbai:
	
	

	3.1
	Turto inventorizavimas, kadastriniai matavimai ir teisinė registracija, vertinimas
	Bendras inventorizuotų gatvių, kelių ilgis
	10 km

	3.2
	Birštono savivaldybės negyvenamosios paskirties pastatų techninės priežiūros paslaugos
	Prižiūrimų pastatų skaičius
	3

	3.3
	Statybos, rekonstravimo ir remonto objektų statybos techninės priežiūros paslaugos
	Sudarytų sutarčių skaičius
	10

	3.4
	Statybos, rekonstravimo ir remonto projektų vykdymo priežiūros ir ekspertizės paslaugos
	Sudarytų sutarčių skaičius
	10


	Už priemonių įgyvendinimą atsakingas Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius.



	060102 Uždavinys. Rekonstruoti arba įrengti Birštono savivaldybės vandentvarkos ir vandenvalos objektus ir tinklus.

2024 m. neplanuojama statyti ir rekonstruoti vandentvarkos ir vandenvalos objektų ir tinklų.

Už šio uždavinio įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę atsakinga savivaldybės vandentvarkos įmonė UAB „Birštono vandentiekis“.


	060103 Uždavinys. Statyti ir rekonstruoti sporto, poilsio ir sveikatingumo, turizmo ir rekreacijos objektus.

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vertinimo rodikliai
	2024 m. tikslas

	1.
	Biuvetės remonto darbai 
	Objektų 
skaičius
	1

	2.
	Vandens transporto priemonių įlaidos į Nemuną Birštono mieste įrengimas
	Objektų  skaičius
	1

	
	
	
	

	Už priemonių įgyvendinimą atsakingas Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius.


	060104 Uždavinys. Renovuoti kultūros, švietimo įstaigas.


	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vertinimo rodikliai
	2024 m. tikslas

	1.
	Mokslo paskirties mokyklos-darželio pastato Birštone, Pušų g. 2, vidaus remonto darbai
	Suremontuotų patalpų plotas 
	140 m2

	2.
	Mokslo paskirties mokyklos-darželio pastato Birštone, Pušų g. 2, sklypo sutvarkymo darbai
	Sutvarkyto sklypo plotas 
	6421 m2

	3.
	Birštono muziejaus pastato Birštone, Vytauto g. 9,  rangos darbai
	Suremontuotas pastatas
	1 obj.

	
Už priemonių įgyvendinimą atsakingas Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius.


	060105 Uždavinys. Rekonstruoti ir plėsti kitus viešosios infrastruktūros objektus.

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vertinimo rodikliai
	2024 m. tikslas

	1.
	Nemajūnų kapinių plėtra
	Įrengto tako plotas 
	1075 m2

	2.
	Savivaldybės būsto fondo plėtra
	Įsigytų butų skaičius
	1

	3.
	Sklypų Ivoniškių kapinių plėtrai įsigyjimas
	Įsigytų sklypų skaičius
	2

	4.
	Stogų ir fasadų atnaujinimo programa
	Objektų   skaičius
	1

	5.
	Pastatų techninė priežiūra
	Prižiūrimų pastatų skaičius
	2

	6.
	Administracinio pastato Jaunimo g. 2 elektros tiekimo sistemos atnaujinimas
	Atnaujintų elektros sistemų skaičius
	6

	7.
	Patalpų pritaikymas socialinei veiklai
	Pritaikytų patalpų skaičius
	1

	8.
	Administracinio pastato Jaunimo g. 2 stogo atnaujinimas
	Atnaujinto stogo plotas
	900 kv.m.

	
Už priemonių įgyvendinimą atsakingas Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius.


	060106 Uždavinys. Prižiūrėti savivaldybės komunalinį ūkį ir vykdyti žemės ūkio priemones.


	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vertinimo rodikliai
	2024 m. tikslas

	1.
	Atliekų tvarkymas
	Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas
	100 proc.

	2.
	Gatvių apšvietimo priežiūra ir modernizavimas
	Modernizuotų šviestuvų skaičius
	30 vnt.

	3.
	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio ir melioracijos funkcijų vykdymas
	Suremontuotos melioracijos sistemos ilgis
	500 m

	4.
	Kaimo rėmimo programos įgyvendinimas
	Paramos subjektų skaičius
	2

	5.
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos įgyvendinimas
	Projektų skaičius
	2

	6.
	Daugiabučių namų investicinių projektų parengimo paslaugos
	Parengti IP
	2

	7.
	Dalyvaujamo biudžeto įgyvendinimas
	Įgyvendintų projektų skaičius
	1

	8.
	Elektros tinklų rekonstrukcija
	Rekonstruotų tinklų ilgis
	1300.000 m.

	9. 
	Socialinio būsto plėtra
	Įsigytų būstų skaičius
	2

	Už priemonių įgyvendinimą atsakingas Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius.


	Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Formuojama aplinka savivaldybėje, atitinkanti bendruomenės poreikius, t. y. pagerėja infrastruktūros kokybė, patikimumas, transporto pralaidumas miesto gatvėse, sukuriama aukštesnė gyvenimo kokybė. Tobulinant ir plečiant infrastruktūrą didėja privataus kapitalo grąža, didėja turto kūrimo tempai.

	Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, ES fondų lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, privačios lėšos ir kt. lėšos.

	Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymas ir kt.

	Kita svarbi informacija:
Veiksmai, numatyti Birštono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 m.: 
I PRIORITETAS. PATRAUKLIOS APLINKOS GYVENIMUI, POILSIUI IR DARBUI KŪRIMAS.
1.1. Tikslas. Kryptingai vystyti darnaus judumo planą.
1.1.1. Uždavinys. Vystyti darnią susisiekimo sistemą, skatinti judumą ekologiškomis transporto priemonėmis ir išplėsti jų infrastruktūrą.
1.1.1.1. Priemonė. Eismo saugumo gerinimui reikalingų inžinerinių saugaus eismo priemonių diegimas.
1.1.1.2. Priemonė. Darnaus judumo priemonių diegimas.
1.1.1.5. Priemonė. Susisiekimo dangų atnaujinimas.
1.1.2. Uždavinys. Kurti svečiams ir gyventojams patrauklią ir saugią aplinką.
1.1.2.2.Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra.
1.1.2.3. Priemonė. Formuoti naujas rekreacines erdves,
1.1.2.4. Priemonė. Modernizuoti gyvenamąją aplinką ir kitą viešąją infrastruktūrą.
1.2. Tikslas. Užtikrinti kultūrai, sportui ir gyvenimui patrauklios aplinkos kūrimą.
1.2.1. Uždavinys. Kultūros paslaugų įvairovės, kokybės ir prieinamumo didinimas.
1.2.1.1. Priemonė. Kultūros įstaigų, objektų, infrastruktūros, paslaugų atnaujinimas, modernizavimas.
1.4. Tikslas. Technologinės pažangos vystymas.
1.4.2. Uždavinys. Didinti gyventojų įsitraukimą į žinių visuomenės procesus.
1.4.2.2. Priemonė. Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas.
1.6. Tikslas. Kurti žaliosios savivaldybės modelį.
1.6.1. Uždavinys. Organizuoti tvarų ir efektyvų energetinių išteklių panaudojimą.
1.6.1.3. Priemonė. Gatvių apšvietimo modernizavimas.
1.6.3. Uždavinys. Modernizuoti vandentvarkos ir nuotekų sistemas.
1.6.3.4. Priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo plėtros strategijos atnaujinimas.
II PRIORITETAS. DARNAUS KURORTO IR SVEIKATINIMO TURIZMO PASLAUGŲ VYSTYMAS IR KONKURENCINGUMO AUGIMAS.
2.1. Tikslas. Užtikrinti darnios vietokūros vystymą bei turizmo infrastruktūros patrauklumą.
2.1.2. Uždavinys. Sukurti naują ir atnaujinti esamą viešąją rekreacinę ir turizmo infrastruktūrą, užtikrinant tvarumo principus.
2.1.2.3. Priemonė. Pėsčiųjų takų atnaujinimas, sutvarkymas ir įrengimas.



Pridedama:  6 PRIEDAS. Birštono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, produkto vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė.

_________________________

